ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка корпоративного веб-сайта университета

На основе лучших практик MIT, Stanford, Oxford, Harvard

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Веб-сайт университета нового поколения |
| Заказчик | [Наименование университета] |
| Исполнитель | [Наименование компании-разработчика] |
| Версия документа | 1.0 |
| Дата | 23 февраля 2026 г. |
| Статус | Черновик для согласования |
| Классификация | Конфиденциально |

История изменений

| Версия | Дата | Автор | Описание изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 23.02.2026 | Команда экспертов | Первичная версия ТЗ |

Содержание

[Оглавление генерируется автоматически при открытии в MS Word: ПКМ → Обновить поле]

1. Общие сведения

1.1 Назначение документа

Настоящее техническое задание определяет полный объём требований к разработке корпоративного веб-сайта университета. Документ является основой для проектирования, разработки, тестирования и приёмки системы. ТЗ подготовлено на основе утверждённой концепции проекта и результатов анализа лучших практик ведущих мировых университетов.

1.2 Цели и задачи проекта

Стратегическая цель: создать цифровую платформу мирового уровня, обеспечивающую привлечение абитуриентов, поддержку студентов и продвижение научного бренда университета на международном рынке.

Задачи:

- Увеличить конверсию посетителей сайта в заявки на поступление до 5% в течение 12 месяцев после запуска

- Обеспечить единую точку входа для всех целевых аудиторий с персонализированным опытом

- Интегрировать сайт с существующими системами университета (LMS, CRM, ERP)

- Достичь показателей Core Web Vitals >90 на всех типах устройств

- Реализовать полноценную мультиязычную поддержку (KZ/RU/EN)

- Создать масштабируемую модульную архитектуру для развития экосистемы микросайтов

1.3 Целевые аудитории

| № | Аудитория | Доля трафика | Ключевой сценарий | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦА-1 | Абитуриенты и родители | 40% | Выбор программы → Подача заявки → Калькулятор стипендий | Must |
| ЦА-2 | Студенты | 25% | Авторизация → Расписание / LMS / Новости / Личный кабинет | Must |
| ЦА-3 | Преподаватели / сотрудники | 10% | Интранет, публикации, HR-портал, управление контентом | Should |
| ЦА-4 | Исследователи / партнёры | 10% | Лаборатории → Публикации → Гранты → Контакт | Should |
| ЦА-5 | Выпускники (Alumni) | 8% | Новости alma mater, события, пожертвования, networking | Could |
| ЦА-6 | Международная аудитория | 7% | About → Rankings → Programs (EN) → Apply | Must |

1.4 Границы проекта (Scope)

В скоуп входит:

- Разработка frontend и backend корпоративного сайта

- Headless CMS для управления контентом

- Дизайн-система и библиотека компонентов

- Интеграции с LMS, CRM, Google Calendar, email-сервисом

- Мультиязычная поддержка (KZ/RU/EN)

- Адаптивный дизайн (320px–1920px+)

- SEO-оптимизация и аналитика

- Виртуальный тур по кампусу

- Документация и обучение

Вне скоупа:

- Разработка мобильных приложений (iOS/Android)

- Редизайн существующих внутренних систем (ERP, бухгалтерия)

- Создание контента (тексты, фото, видео — предоставляет заказчик)

- Хостинг-инфраструктура (предоставляется или закупается отдельно)

- Обучение конечных пользователей (только администраторов CMS)

1.5 Термины и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| CMS | Content Management System — система управления контентом |
| LMS | Learning Management System — система управления обучением (Moodle, Canvas) |
| CRM | Customer Relationship Management — система управления взаимоотношениями |
| SSR | Server-Side Rendering — серверный рендеринг страниц |
| ISR | Incremental Static Regeneration — инкрементальная регенерация статики |
| CDN | Content Delivery Network — сеть доставки контента |
| WCAG | Web Content Accessibility Guidelines — руководства по доступности |
| PWA | Progressive Web Application — прогрессивное веб-приложение |
| MoSCoW | Must / Should / Could / Won’t — метод приоритизации требований |
| CWV | Core Web Vitals — ключевые метрики производительности Google |
| SSO | Single Sign-On — единая точка аутентификации |
| API | Application Programming Interface — программный интерфейс |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment — непрерывная интеграция и развёртывание |

2. Информационная архитектура

2.1 Модель сайта

Сайт строится по модели hub-and-spoke: центральный портал (hub) обеспечивает единый бренд, навигацию и поиск, а микросайты факультетов и подразделений (spokes) имеют независимый контент в рамках общей дизайн-системы.

2.2 Карта сайта (Sitemap)

Уровень 1 — основные разделы:

| № | Раздел | URL | Ключевые подразделы | Фаза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главная | / | Hero, быстрые ссылки по ролям, новости, цифры, события | MVP |
| 2 | Об университете | /about | Миссия, история, руководство, рейтинги, кампус, стратегия | MVP |
| 3 | Образование | /programs | Каталог программ, бакалавриат, магистратура, PhD, MOOCs | MVP |
| 4 | Поступление | /admissions | Требования, сроки, форма заявки, стипендии, FAQ | MVP |
| 5 | Наука | /research | Лаборатории, проекты, публикации, гранты | Фаза 2 |
| 6 | Студенческая жизнь | /campus-life | Общежития, клубы, спорт, карьерный центр | Фаза 2 |
| 7 | Международное | /international | Партнёры, обмены, визовая поддержка | Фаза 2 |
| 8 | Новости и события | /news | Лента, календарь, подписка, RSS | MVP |
| 9 | Контакты | /contacts | Карта кампуса, формы, чат-бот | MVP |
| 10 | Alumni | /alumni | Истории, события, пожертвования, networking | Фаза 3 |

2.3 Навигация

2.3.1 Глобальная навигация (Header)

- Sticky-header с логотипом, мега-меню, языковым переключателем, поиском, CTA-кнопкой

- Мега-меню: до 4 колонок подкатегорий с иконками и описаниями

- Мобильная версия: гамбургер-меню с аккордеонами подкатегорий

- Высота desktop: 72px, mobile: 56px

2.3.2 Контекстная навигация

- Breadcrumbs на всех страницах глубже 1-го уровня

- Боковая навигация на страницах разделов (sticky при скролле)

- Якорная навигация на длинных страницах (Table of Contents)

2.3.3 Поиск

- Глобальная строка поиска в header (разворачивается по клику)

- Автокомплит с подсказками по 4 категориям: программы, люди, новости, страницы

- Страница результатов с фасетными фильтрами (тип, раздел, язык, дата)

- Технология: Meilisearch или Algolia с индексацией всего контента CMS

- Время отклика автокомплита: <100ms

2.4 Шаблоны страниц

| № | Шаблон | Применение | Ключевые блоки |
| --- | --- | --- | --- |
| T-1 | Главная | Только главная страница | Hero (видео/слайдер), быстрые ссылки по ролям, цифры, новости, события, CTA |
| T-2 | Лендинг раздела | Корневые страницы разделов | Hero-баннер, описание, карточки подразделов, CTA |
| T-3 | Каталог/Список | Программы, новости, люди | Фильтры, сортировка, карточки, пагинация/infinite scroll |
| T-4 | Детальная страница | Программа, новость, событие | Hero, контент (rich text), sidebar, related items, CTA |
| T-5 | Профиль персоны | Преподаватели, учёные | Фото, био, публикации, контакты, проекты |
| T-6 | Форма/Wizard | Заявка, калькулятор | Multi-step форма, прогресс-бар, валидация |
| T-7 | Информационная | Политики, FAQ, About | Rich text, accordion FAQ, sidebar навигация |
| T-8 | Микросайт | Факультеты, лаборатории | Независимая навигация внутри общей оболочки |

3. Функциональные требования

Требования приоритизированы по MoSCoW: Must (обязательно), Should (желательно), Could (возможно), Won’t (не в этом релизе).

3.1 Главная страница

| ID | Функция | Описание | Приоритет | Фаза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | Hero-блок | Полноэкранный блок с видео/слайдером, заголовком и CTA-кнопкой. Автовоспроизведение видео на desktop, статичное изображение на mobile. Управление через CMS. | Must | MVP |
| FR-002 | Ролевые ссылки | Блок быстрого доступа по ролям: Абитуриент, Студент, Сотрудник, Выпускник. Каждая роль ведёт на персонализированный лендинг. | Must | MVP |
| FR-003 | Цифры и достижения | Анимированные счётчики: кол-во студентов, программ, рейтинг QS/THE, публикации. Данные из CMS, анимация при скролле. | Must | MVP |
| FR-004 | Блок новостей | 3–4 последние новости в карточках с изображением, датой, категорией, аннотацией. Ссылка «Все новости». Автообновление через API CMS. | Must | MVP |
| FR-005 | Блок событий | Ближайшие 3 события с датой, временем, локацией. Интеграция с Google Calendar. Ссылка «Календарь событий». | Should | MVP |
| FR-006 | Социальные доказательства | Карусель отзывов студентов/выпускников с фото и цитатами. Ротация автоматическая + ручное переключение. | Should | Ф2 |

3.2 Каталог образовательных программ

| ID | Функция | Описание | Приоритет | Фаза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-010 | Каталог программ | Страница-список всех образовательных программ. Карточки: название, уровень, язык, длительность, краткое описание. Lazy loading при скролле. | Must | MVP |
| FR-011 | Фильтрация | Фасетные фильтры: уровень (бакалавриат, магистратура, PhD), направление, язык обучения, форма (очная/дистант), стоимость. Применение без перезагрузки (AJAX). | Must | MVP |
| FR-012 | Сортировка | По названию (А→Я), популярности, дате открытия приёма. Сохранение выбора в URL (для шеринга). | Should | MVP |
| FR-013 | Страница программы | Детальная страница: описание, учебный план (аккордеон по семестрам), преподаватели, карьерные перспективы, стоимость, требования, CTA «Подать заявку». Schema.org Course. | Must | MVP |
| FR-014 | Сравнение программ | Возможность добавить до 3 программ в сравнение. Таблица с характеристиками бок о бок. | Could | Ф3 |
| FR-015 | PDF-буклет | Автогенерация PDF-буклета программы из данных CMS (для скачивания и печати). | Could | Ф3 |

3.3 Поступление (Admissions)

| ID | Функция | Описание | Приоритет | Фаза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-020 | Multi-step форма | Пошаговая форма подачи заявки: (1) Личные данные, (2) Образование, (3) Выбор программы, (4) Документы, (5) Подтверждение. Прогресс-бар, автосохранение черновика (localStorage + серверная синхронизация). | Must | MVP |
| FR-021 | Валидация | Inline-валидация всех полей (email, телефон, ИИН). Сообщения об ошибках на языке интерфейса. Формат телефона: +7 (XXX) XXX-XX-XX. | Must | MVP |
| FR-022 | Загрузка документов | Drag-and-drop загрузка файлов (PDF, JPG, PNG). Лимит: 10 MB на файл, до 10 файлов. Прогресс загрузки. Превью загруженного. | Must | MVP |
| FR-023 | CRM-интеграция | Автоматическая отправка заявки в CRM (Salesforce/HubSpot) как лид. Webhook при смене статуса. Трекинг воронки. | Must | MVP |
| FR-024 | Уведомления | Email + SMS уведомления абитуриенту о статусе заявки (получена, на рассмотрении, принята/отклонена). Шаблоны в CMS. | Should | Ф2 |
| FR-025 | Калькулятор стипендий | Интерактивная форма: ввод GPA, баллов ЕНТ/SAT, региона, достижений. Расчёт ориентировочной скидки/стипендии в реальном времени. Рекомендации по программам поддержки. | Should | Ф2 |
| FR-026 | FAQ с AI-поиском | Раздел FAQ с категориями и аккордеонами. Поисковая строка с NLP-обработкой запроса (AI-search). Schema.org FAQPage. | Should | Ф2 |

3.4 Новости и события

| ID | Функция | Описание | Приоритет | Фаза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-030 | Лента новостей | Список новостей с фильтрами по категориям и тегам. Карточки: изображение, дата, категория, заголовок, аннотация. Пагинация или infinite scroll. | Must | MVP |
| FR-031 | Детальная новость | Страница новости: rich text из CMS, изображения, видео, шеринг в соцсети, related news. Schema.org Article. | Must | MVP |
| FR-032 | Календарь событий | Календарный вид (месяц/неделя/список). Фильтры: тип события, факультет, аудитория. Интеграция с Google Calendar API (подписка в 1 клик). | Should | MVP |
| FR-033 | Подписка | Email-подписка на новости по категориям. Double opt-in. Управление подписками в личном кабинете. Интеграция с SendGrid/Mailgun. | Should | Ф2 |
| FR-034 | RSS-фид | Автоматически генерируемый RSS 2.0 фид для всех новостей и по категориям. | Could | Ф2 |

3.5 Виртуальный тур

| ID | Функция | Описание | Приоритет | Фаза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-040 | 360° панорамы | Сферические панорамы ключевых локаций кампуса (10–15 точек). Навигация между точками через интерактивную карту и hotspot-ы. | Should | Ф2 |
| FR-041 | Информационные точки | Интерактивные hotspot-ы на панорамах с текстом, фото и видео-вставками (рассказы студентов). | Should | Ф2 |
| FR-042 | Карта кампуса | Интерактивная 2D/3D карта с отметками зданий, навигацией, ссылками на панорамы. Интеграция с Google Maps. | Should | Ф2 |
| FR-043 | AR-элементы | Дополненная реальность на мобильных: наведение камеры на здание показывает информацию. WebXR API. | Could | Ф3 |

3.6 CMS и управление контентом

| ID | Функция | Описание | Приоритет | Фаза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-050 | Headless CMS | Strapi 5 или Payload CMS. REST + GraphQL API. Мультиязычный контент (i18n plugin). Медиа-библиотека с CDN. | Must | MVP |
| FR-051 | Роли и права | Роли: Суперадмин, Редактор, Автор, Контент-менеджер факультета. Гранулярные права на коллекции и поля. | Must | MVP |
| FR-052 | Workflow публикации | Статусы контента: Черновик → На проверке → Опубликовано → Архив. Email-уведомления при смене статуса. | Should | MVP |
| FR-053 | Версионирование | Хранение истории изменений контента. Возможность отката к предыдущей версии. Сравнение версий (diff). | Should | Ф2 |
| FR-054 | Предпросмотр | Preview-режим: просмотр неопубликованного контента на frontend с токеном авторизации. Shareable preview links. | Must | MVP |
| FR-055 | Медиа-оптимизация | Автоматическая конвертация изображений в WebP/AVIF. Ресайз по пресетам. Lazy loading. Alt-тексты обязательны. | Must | MVP |

3.7 Мультиязычность (i18n)

| ID | Функция | Описание | Приоритет | Фаза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-060 | 3 языка | Полная поддержка казахского (KZ), русского (RU), английского (EN). Все интерфейсные строки и контент переводятся. | Must | MVP |
| FR-061 | URL-структура | Префиксы: /kz/, /ru/, /en/. Корневой URL (/) редиректит по автодетекту или на дефолтный язык. | Must | MVP |
| FR-062 | Автодетект языка | Определение предпочтительного языка по Accept-Language заголовку и геолокации. Сохранение выбора в cookie. | Should | MVP |
| FR-063 | Переключатель | Языковой переключатель в header. При переключении пользователь остаётся на той же странице (на переведённой версии). | Must | MVP |
| FR-064 | hreflang | Корректные hreflang-теги для всех языковых версий. x-default указывает на /en/. | Must | MVP |
| FR-065 | RTL-ready | CSS-архитектура готова к добавлению RTL-языков (logical properties). Не реализуется сейчас, но не блокируется. | Could | Ф3 |

3.8 Личный кабинет и авторизация

| ID | Функция | Описание | Приоритет | Фаза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-070 | SSO-авторизация | Единая аутентификация через университетский IdP (SAML 2.0 / OAuth 2.0 / OIDC). Поддержка Google SSO как fallback. | Must | Ф2 |
| FR-071 | Личный кабинет студента | Дашборд: расписание, оценки (из LMS), уведомления, документы, платежи. Виджетная структура. | Should | Ф2 |
| FR-072 | Профиль пользователя | Настройки профиля: фото, контакты, языковые предпочтения, подписки на уведомления. | Should | Ф2 |
| FR-073 | 2FA | Двухфакторная аутентификация через TOTP (Google Authenticator) или SMS. Обязательна для роли Суперадмин CMS. | Must | Ф2 |

3.9 Чат-бот

| ID | Функция | Описание | Приоритет | Фаза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-080 | AI чат-бот | Виджет чата в правом нижнем углу. AI-бот отвечает на FAQ абитуриентов на 3 языках. Обучен на базе знаний университета. | Should | Ф2 |
| FR-081 | Эскалация | Передача диалога живому оператору при невозможности ответить. Интеграция с Intercom/Zendesk. | Should | Ф2 |
| FR-082 | Аналитика бота | Dashboard: кол-во диалогов, % успешных ответов, топ-вопросы, среднее время ответа. | Could | Ф3 |

4. Нефункциональные требования

| ID | Категория | Требование | Метрика / Целевое значение | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | Производительность | Время загрузки страниц (LCP) на 4G соединении | ≤ 2.5 сек (p75) | Must |
| NFR-02 | Производительность | First Input Delay (FID) | ≤ 100 мс | Must |
| NFR-03 | Производительность | Cumulative Layout Shift (CLS) | ≤ 0.1 | Must |
| NFR-04 | Производительность | Time to First Byte (TTFB) | ≤ 200 мс | Must |
| NFR-05 | Производительность | Lighthouse Performance Score | ≥ 90 | Must |
| NFR-06 | Производительность | Размер начального бандла JS | ≤ 200 KB (gzip) | Should |
| NFR-07 | Масштабируемость | Одновременные пользователи без деградации | ≥ 10 000 | Must |
| NFR-08 | Масштабируемость | Пиковая нагрузка (приёмная кампания) | ≥ 50 000 RPS | Should |
| NFR-09 | Доступность | WCAG 2.2 уровень AA compliance | 100% страниц | Must |
| NFR-10 | Доступность | Lighthouse Accessibility Score | ≥ 90 | Must |
| NFR-11 | Доступность | Поддержка screen readers (NVDA, VoiceOver) | Все ключевые flows | Must |
| NFR-12 | Доступность | Клавиатурная навигация | Все интерактивные элементы | Must |
| NFR-13 | Безопасность | HTTPS / TLS 1.3 на всех страницах | 100% | Must |
| NFR-14 | Безопасность | Content Security Policy (CSP) headers | Strict policy | Must |
| NFR-15 | Безопасность | DDoS-защита (WAF) | Cloudflare / аналог | Must |
| NFR-16 | Безопасность | CAPTCHA на публичных формах | reCAPTCHA v3 / hCaptcha | Must |
| NFR-17 | Безопасность | Penetration testing перед запуском | 0 критических уязвимостей | Must |
| NFR-18 | Безопасность | Защита от XSS, CSRF, SQL Injection | OWASP Top 10 compliance | Must |
| NFR-19 | Надёжность | Uptime SLA | ≥ 99.5% | Must |
| NFR-20 | Надёжность | RPO (Recovery Point Objective) | ≤ 1 час | Should |
| NFR-21 | Надёжность | RTO (Recovery Time Objective) | ≤ 4 часа | Should |
| NFR-22 | Совместимость | Браузеры: Chrome, Firefox, Safari, Edge (последние 2 версии) | 100% функциональность | Must |
| NFR-23 | Совместимость | Устройства: desktop, tablet, mobile (320–1920px+) | Pixel-perfect адаптив | Must |
| NFR-24 | Совместимость | iOS Safari 15+, Android Chrome 90+ | Без критических багов | Must |
| NFR-25 | SEO | Lighthouse SEO Score | ≥ 95 | Must |
| NFR-26 | SEO | Schema.org structured data | Organization, Course, Event, Person, FAQ, Breadcrumb | Must |
| NFR-27 | SEO | Sitemap.xml / robots.txt автогенерация | Обновление при публикации | Must |
| NFR-28 | Локализация | Поддержка 3 языков (KZ/RU/EN) | 100% интерфейса | Must |
| NFR-29 | Локализация | Корректное отображение кириллицы и латиницы | Все шрифты, PDF, email | Must |

5. Требования к дизайн-системе

5.1 Типографика

- Заголовки: кастомный акцидентный шрифт (согласуется с брендбуком). Fallback: системный sans-serif

- Основной текст: нейтральный гротеск с отличной читаемостью (напр. Source Sans Pro, Noto Sans). Обязательна поддержка кириллицы и латиницы казахского

- Модульная шкала: ratio 1.25 (Major Third). Размеры: 14, 16, 18, 20, 24, 30, 36, 48px

- Межстрочный интервал: 1.5 для основного текста, 1.2 для заголовков

5.2 Цветовая палитра

| Токен | Назначение | Light Mode | Dark Mode |
| --- | --- | --- | --- |
| --color-primary | Основной цвет бренда (кнопки, ссылки) | Определяется брендбуком | Осветлённый вариант |
| --color-secondary | Акцентный цвет | Определяется брендбуком | Осветлённый вариант |
| --color-bg | Фон страниц | #FFFFFF | #121212 |
| --color-surface | Фон карточек, модалок | #F5F5F5 | #1E1E1E |
| --color-text | Основной текст | #1A1A1A | #E0E0E0 |
| --color-text-secondary | Вторичный текст | #666666 | #A0A0A0 |
| --color-success | Успех, подтверждение | #2E7D32 | #66BB6A |
| --color-warning | Предупреждение | #E65100 | #FFA726 |
| --color-error | Ошибка | #C62828 | #EF5350 |
| --color-border | Границы элементов | #E0E0E0 | #333333 |

5.3 Сетка и отступы

- 12-колоночная сетка, gap: 24px (desktop), 16px (mobile)

- Breakpoints: 320px (mobile), 768px (tablet), 1024px (laptop), 1440px (desktop), 1920px (wide)

- Контейнер: max-width 1280px, centered, padding 16–40px по бокам

- Spacing scale: 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96px

5.4 Компоненты (Atomic Design)

Минимальный набор компонентов для MVP:

| Компонент | Варианты | Состояния | A11y |
| --- | --- | --- | --- |
| Button | Primary, Secondary, Ghost, Icon. Sizes: sm, md, lg | Default, Hover, Active, Focus, Disabled, Loading | role=button, aria-label |
| Input / Textarea | Text, Email, Phone, Password, Search, Textarea | Default, Focus, Error, Disabled, Readonly | label + aria-describedby |
| Select / Dropdown | Single, Multi, Searchable | Open, Closed, Disabled | aria-expanded, listbox |
| Card | Program, News, Event, Person, Stat | Default, Hover, Active | article role, heading |
| Modal / Dialog | Default, Confirmation, Form | Open, Closing (animation) | focus trap, aria-modal |
| Tabs | Horizontal, Vertical | Active, Inactive, Disabled | tablist, tab, tabpanel |
| Accordion | Single, Multi-open | Expanded, Collapsed | aria-expanded |
| Breadcrumbs | Auto-generated from URL | Current (aria-current) | nav, ordered list |
| Pagination | Numbers, Prev/Next, Infinite scroll | Active page, Disabled | nav, aria-label |
| Toast / Notification | Success, Error, Warning, Info | Appear, Auto-dismiss | role=alert, aria-live |
| Mega Menu | Desktop dropdown, Mobile accordion | Open, Closed, Focus within | aria-expanded, arrow keys |
| Language Switcher | Dropdown with flags | Open, Closed | aria-label, lang attr |
| Hero Block | Video, Slider, Static image | Playing, Paused | Pause btn, aria-label |
| Search Bar | Header inline, Full-page | Collapsed, Expanded, Loading | role=search, combobox |

5.5 Dark Mode

- Переключатель в footer или настройках. Поддержка prefers-color-scheme auto-detect

- Все компоненты имеют light/dark варианты через CSS custom properties

- Изображения: overlay для сохранения контраста или отдельные варианты для dark mode

- Контрастность текста: WCAG AA minimum (4.5:1) в обоих режимах

6. Технологический стек и архитектура

6.1 Архитектура системы

Система строится на принципах: разделение frontend и backend (headless), API-first подход, модульность, горизонтальное масштабирование. Frontend потребляет данные через REST/GraphQL API от CMS и микросервисов.

| Слой | Технология | Версия | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend Framework | Next.js (App Router) | 15.x | SSR, SSG, ISR, React Server Components, встроенная оптимизация изображений, i18n routing |
| UI Library | React | 19.x | Concurrent features, Server Components, Suspense |
| Типизация | TypeScript | 5.x | Строгая типизация, авто-документация, снижение багов |
| Стилизация | Tailwind CSS + CSS Variables | 4.x | Utility-first, tree shaking, dark mode, responsive |
| Анимации | Framer Motion | 11.x | Декларативные анимации, gestures, layout transitions |
| CMS | Strapi / Payload CMS | 5.x / 3.x | Headless, REST + GraphQL, i18n, media library, RBAC |
| Поиск | Meilisearch | 1.x | Мгновенный fuzzy search, фасеты, мультиязычность |
| База данных | PostgreSQL | 16.x | JSONB, full-text search, надёжность, партиционирование |
| Кеширование | Redis | 7.x | Сессии, кеш API, rate limiting, pub/sub |
| API Gateway | Node.js (Fastify) / Kong | — | Routing, rate limiting, auth middleware, интеграции |
| Email | SendGrid / Mailgun | — | Транзакционные письма, рассылки, шаблоны |
| Файловое хранилище | S3-compatible (MinIO / AWS) | — | Медиа, документы, бэкапы |
| CDN | Cloudflare / Vercel Edge | — | Статика, кеширование, DDoS-защита, WAF |
| CI/CD | GitHub Actions | — | Автотесты, lint, build, preview deploy, production deploy |
| Контейнеризация | Docker + Docker Compose | — | Изоляция, воспроизводимость, локальная разработка |
| Оркестрация | Kubernetes / Docker Swarm | — | Автоскейлинг, rolling updates, health checks |
| Мониторинг | Sentry + Grafana + Prometheus | — | Ошибки, метрики, алерты, dashboards |
| Аналитика | GA4 + Google Search Console + Ям | — | Трафик, конверсии, SEO, поведение |

6.2 Среды развёртывания

| Среда | Назначение | Обновление | Доступ |
| --- | --- | --- | --- |
| Development | Локальная разработка (Docker Compose) | Каждый commit | Разработчики |
| Staging | Тестирование, приёмка, демо заказчику | Каждый merge в develop | Команда + Заказчик |
| Preview | Автоматический деплой каждого PR | Каждый PR | По ссылке |
| Production | Боевой сервер | По тегу релиза | Все пользователи |

7. Требования к интеграциям

| № | Система | Протокол | Описание взаимодействия | Фаза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-1 | LMS (Moodle/Canvas) | LTI 1.3 / REST | SSO-переход в LMS. Получение оценок, курсов, расписания студента для отображения в личном кабинете. Синхронизация каталога курсов. | Ф2 |
| INT-2 | CRM (Salesforce/HubSpot) | REST + Webhooks | Передача заявок на поступление как лидов. Синхронизация статусов. Трекинг UTM-меток. Аналитика воронки. | MVP |
| INT-3 | Google Calendar | Google Calendar API v3 | Отображение событий университета. Кнопка «Добавить в календарь». Синхронизация из CMS. | MVP |
| INT-4 | Email-сервис | REST API | Транзакционные письма (заявки, уведомления). Email-рассылки (новости, события). Шаблоны управляются в CMS. | MVP |
| INT-5 | Платёжные системы | REST API | Kaspi Pay / Stripe / PayPal. Оплата обучения, пожертвования. PCI DSS compliance (через hosted form). | Ф2 |
| INT-6 | University IdP (SSO) | SAML 2.0 / OIDC | Единая авторизация для студентов, сотрудников. Интеграция с Active Directory / LDAP. | Ф2 |
| INT-7 | Scopus / Web of Science | API / OAI-PMH | Автоматическое получение публикаций и метрик (h-index, цитирования) для профилей учёных. | Ф3 |
| INT-8 | Библиотечная система | Z39.50 / SRU / REST | Поиск по каталогу библиотеки, доступ к электронным ресурсам, виджет на сайте. | Ф3 |
| INT-9 | Intercom / Zendesk | JS Widget + REST | Чат-бот и live-chat. Передача контекста пользователя (язык, страница). Эскалация диалогов. | Ф2 |
| INT-10 | Google Maps | Maps JS API v3 | Интерактивная карта кампуса. Custom markers, кластеризация, навигация между зданиями. | MVP |

8. Требования к тестированию

8.1 Виды тестирования

| Вид | Инструменты | Охват | Критерий прохождения |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit-тесты | Jest + React Testing Library | Все утилиты, хуки, бизнес-логика | Coverage ≥ 80% |
| Интеграционные | Playwright / Cypress | Ключевые user flows (10+) | 100% flows проходят |
| E2E | Playwright | Критические пути: заявка, поиск, навигация | 0 блокирующих |
| Visual regression | Chromatic / Percy | Все компоненты дизайн-системы | 0 unexpected diffs |
| Performance | Lighthouse CI + WebPageTest | Все шаблоны страниц | CWV score ≥ 90 |
| Accessibility | axe-core + ручной аудит | 100% страниц | 0 critical/serious violations |
| Security | OWASP ZAP + pentest | Все формы, API endpoints | 0 high/critical |
| Cross-browser | BrowserStack / LambdaTest | Chrome, FF, Safari, Edge × 3 OS | 0 блокирующих |
| Load testing | k6 / Artillery | API + Frontend | ≥ 10K concurrent users |
| Мобильное | Реальные устройства + эмуляторы | iOS Safari, Android Chrome | 0 критических |

8.2 CI/CD Pipeline

Каждый Pull Request автоматически проходит:

- ESLint + Prettier (code style)

- TypeScript type check (tsc --noEmit)

- Unit-тесты (Jest)

- Build проверка (next build)

- Lighthouse CI (performance, a11y, SEO)

- axe-core accessibility check

- Preview deploy (Vercel / Netlify)

- Visual regression (Chromatic)

Merge в main дополнительно запускает E2E тесты и деплой на staging.

9. Дорожная карта и этапы сдачи

| Этап | Сроки | Deliverables | Критерии приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 0: Подготовка | Нед. 1–2 | UX-исследование (интервью ЦА), конкурентный анализ, финализация ТЗ | Утверждённое ТЗ, отчёт исследования |
| Этап 1: Дизайн | Нед. 3–7 | Wireframes, UI Kit (Figma), прототип, usability test, дизайн-система | Утверждённый дизайн, >80% SUS |
| Этап 2: MVP Dev | Нед. 8–16 | Frontend + CMS + основные страницы, поиск, формы, i18n, SEO, CI/CD | CWV>90, 0 critical bugs, a11y AA |
| Этап 3: MVP QA | Нед. 17–18 | Полный цикл тестирования, bugfix, контент-миграция | 0 blocker/critical, pentest пройден |
| Этап 4: MVP Launch | Нед. 19–20 | Production deploy, DNS-переключение, мониторинг, hotfix support | Uptime >99%, все метрики в норме |
| Этап 5: Фаза 2 | Нед. 21–32 | Личный кабинет, SSO, виртуальный тур, чат-бот, калькулятор, CRM | Все FR фазы 2 реализованы и протестированы |
| Этап 6: Фаза 3 | Нед. 33–40 | Микросайты, AR, платежи, Scopus, библиотека, PWA, персонализация | Все FR фазы 3 реализованы и протестированы |

9.1 Процесс приёмки этапа

- Исполнитель демонстрирует результат этапа на staging-среде

- Заказчик проводит приёмочное тестирование в течение 5 рабочих дней

- Замечания фиксируются в трекере (Jira/Linear). Критические — до 2 рабочих дней на исправление

- При отсутствии blocker/critical багов — подписывается Акт приёмки этапа

- Оплата этапа производится после подписания Акта

10. Документация и обучение

10.1 Техническая документация

- README.md в каждом репозитории (установка, запуск, деплой)

- API-документация: Swagger / OpenAPI 3.0 для всех endpoints

- Storybook: интерактивный каталог всех компонентов дизайн-системы

- Architecture Decision Records (ADR) для ключевых решений

- Runbook: инструкции по мониторингу, инцидентам, восстановлению

- Схема базы данных (ER-диаграмма) и схема интеграций (C4 model)

10.2 Пользовательская документация

- Руководство администратора CMS (с скриншотами, видео)

- Руководство контент-менеджера (создание/редактирование контента, медиа)

- FAQ по частым вопросам

10.3 Обучение

- 2 воркшопа для администраторов CMS (по 2 часа)

- 1 воркшоп для контент-менеджеров факультетов (2 часа)

- Видео-запись всех воркшопов

- Чат поддержки (30 дней после запуска)

11. Гарантии и поддержка

11.1 Гарантийный период

Исполнитель предоставляет гарантийную поддержку в течение 3 (трёх) месяцев после приёмки каждого этапа. В рамках гарантии исправляются дефекты, выявленные при эксплуатации, без дополнительной оплаты.

11.2 SLA поддержки

| Приоритет | Описание | Время реакции | Время решения |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | Сайт недоступен, потеря данных | 30 минут | 4 часа |
| Must | Ключевая функция не работает | 2 часа | 1 рабочий день |
| Should | Некритичная функция сбоит | 8 часов | 3 рабочих дня |
| Could | Косметический дефект, пожелание | 24 часа | Следующий релиз |

11.3 Передача проекта

- Все исходные коды передаются в Git-репозитории заказчика

- Доступы к CMS, хостингу, CDN, мониторингу — на аккаунтах заказчика

- Docker-образы для независимого развёртывания

- Передача всех паролей, ключей API, SSL-сертификатов

- Knowledge transfer сессия с IT-отделом заказчика (4 часа)

12. Приложения

К настоящему ТЗ прилагаются (будут добавлены после утверждения):

- Приложение А: Детальные wireframes (Figma)

- Приложение Б: Карта пользовательских сценариев (User Story Map)

- Приложение В: ER-диаграмма базы данных

- Приложение Г: Схема интеграций (C4 Level 2)

- Приложение Д: Контент-матрица (типы контента × страницы)

- Приложение Е: SEO-чеклист

Согласование

| Роль | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |
| Руководитель проекта (Заказчик) |  |  |  |
| Руководитель проекта (Исполнитель) |  |  |  |
| Технический директор (Исполнитель) |  |  |  |